《医学图像病变区域自动检测与分割系统》完整业务需求说明书（课程大作业版）

0. 文档目的与适用范围

- 目的：作为项目开发与验收的单一事实来源（需求、接口、架构、测试、迭代规则）。

- 范围：本地单机 Web 系统；算法实现以 Python + OpenCV + NumPy 为主；不使用复杂深度学习。

- 适用：课程大作业实现、答辩、助教验收；后续可由 AI 按“计划 A~H”分步交付。

1. 项目概述

1.1 背景

医学图像中病变区域的自动检测与分割对辅助诊断有重要意义。本项目在数字图像处理课程框架内，完成从预处理 → 候选检测（ROI）→ 精确分割 → 可视化与导出 → 实验评估的闭环系统。

1.2 总体目标（验收一句话）

用户通过 Web 上传医学图像并配置参数，系统在服务端完成传统图像处理流水线，返回掩膜与叠加可视化（可选返回解释图/对比图等扩展输出），并具备稳定错误处理与可扩展结构。

1.3 成功标准（Definition of Done）

- 功能：Must 需求（第 3 章）全部满足。

- 可运行：提供 README：安装依赖、启动命令、访问地址；评审可一键启动。

- 可测试：每个里程碑计划（第 8 章）自带测试清单，全部可勾选执行。

- 可扩展：符合第 6 章架构约束；新增创新点优先走 extras/features，不破坏主接口。

- 可修改：参数与策略可配置；允许中途调整默认值与策略，但要求回归通过“基线快速用例”（第 9 章）。

2. 角色与使用场景

2.1 角色

- 实验用户：学生本人/答辩演示者。

- 验收者：助教/老师（关注可复现、结果可解释、报告一致）。

2.2 场景

本地启动服务 → 浏览器打开页面 → 选择图像 → 调参 → 处理 → 查看结果 → 下载输出 →（可选）批处理生成实验表。

3. 功能需求（Must）

3.1 输入输出

- 输入格式：至少支持 PNG/JPG/BMP（以 OpenCV imdecode 成功为准）。

- 输出：至少包含

  - mask：单通道二值（项目内统一：0/255 或 0/1 二选一，必须在需求与 README 固定）

  - overlay：RGB 三通道叠加图（浏览器显示颜色正确）

- 元信息：分辨率、通道、缩放比例、ROI、耗时、步骤追踪、warnings。

3.2 预处理

必须实现并可组合（用于报告消融）：灰度化（彩色输入）、中值滤波、CLAHE；灰度医学模式支持顶帽/黑帽开关；可选双边滤波（默认关闭也可）。

3.3 病变候选检测（ROI）

必须输出 roi=(x,y,w,h)（可空但必须可解释）；包含：阈值（Otsu 或自适应）+ 形态学 + 连通域筛选 + ROI margin 扩大策略。

3.4 精确分割（至少 2 种）

ROI 内至少实现并可切换：

- Otsu/三角阈值 + 后处理

- 区域生长（种子自动生成 + 灰度差阈值 T + 可选梯度门控 G）
并再实现 分水岭（允许在 markers 不合理时降级并写入 warnings）。

3.5 Web 系统（FastAPI + HTML/CSS/JS）

- 页面：上传、参数面板、运行、展示、错误提示、下载（overlay/mask）。

- API：以 POST /api/process 为主接口（稳定）；扩展走 extras 与 features 开关。

3.6 异常处理（工程 Must）

非法文件、解码失败、参数非法、处理异常：返回结构化 JSON（ok=false + error），服务不崩溃。

3.7 实验与记录（报告 Must）

至少记录：参数、耗时、输出文件名/路径；支持导出截图用于报告。
（可选增强）批处理脚本：见计划 J。

4. 非功能需求（Should）

4.1 性能

默认对最长边 max_side 缩放（默认建议 1024~1280，可配置），避免超大图卡死。

4.2 可维护与可扩展（强制架构）

必须采用分层（见第 6 章）：
interfaces → application → domain → infrastructure
domain 禁止依赖 FastAPI。

4.3 可测试性

每个计划结束必须可运行快速回归用例（第 9 章）。

4.4 颜色约定（避免经典 bug）

OpenCV 内部默认 BGR；返回浏览器 PNG 前统一转 RGB（写死为项目规范）。

5. 技术栈（安装可复现）

5.1 必需

- Python 3.9–3.11（在 README 指定一个你实际使用的版本）

- opencv-python、numpy

- fastapi、uvicorn、python-multipart

- pydantic（建议 v2：与 FastAPI 配置模型一致）

- 前端：HTML5 + CSS3 + JavaScript（原生）

5.2 推荐

- matplotlib（实验图）

- scipy / scikit-image（可选：LBP/距离变换等；若不用，需在 README 标注“可选依赖”）

5.3 安装示例（写入 README）

python -m venv .venv

source .venv/bin/activate

pip install -U pip

pip install fastapi uvicorn python-multipart opencv-python numpy pydantic

# 可选

pip install matplotlib scipy scikit-image

6. 实现细节：可扩展架构（强制约定）

6.1 目录结构（推荐）

app/

main.py

interfaces/http/routes_health.py

interfaces/http/routes_process.py

application/pipeline.py                 # run_pipeline(image_bgr, cfg) -> PipelineResult

application/runners/                    # 后置创新点：compare/multiscale...

domain/

types.py

preprocess.py

detect.py

postprocess.py

viz.py

metrics.py

segment/

registry.py                         # method -> callable

otsu.py

region_grow.py

watershed.py

infrastructure/image_io.py              # bytes<->ndarray, imencode base64

static/

scripts/                                  # 可选 batch

README.md

6.2 配置模型（Pydantic）

单一入口：PipelineConfig
分组建议：IOConfig、PreprocessConfig、DetectConfig、SegmentConfig、OutputConfig、FeatureFlags
新增参数：只加字段 + 默认值，避免破坏旧请求。

6.3 分割扩展：注册表

domain/segment/registry.py 维护 SEGMENTERS[method]。新增算法 = 新文件 + 注册一行 +（可选）SegmentConfig 子字段。

6.4 返回体与扩展位（稳定主接口）

主 JSON 固定字段（建议）：

- ok: bool

- error: string | null

- overlay_png_b64: string | null

- mask_png_b64: string | null

- meta: object（含 steps[], warnings[], roi, elapsed_ms, scale 等）

扩展字段统一放：

- extras: object（可选键见下）

extras 命名空间约定（后续创新点直接往里挂）

- extras.debug.*_b64：CLAHE、梯度幅值、LBP 等解释图

- extras.compare.*：三方法对比拼图/分项列表

- extras.multiscale.*：投票融合输出

- extras.qc.*：面积占比、可疑提示等

前端规则：必须兼容主字段；extras 全部可选。

6.5 主处理流程（步骤 ID 固定，便于扩展与日志）

- decode_normalize

- preprocess

- detect_roi

- segment

- postprocess

- visualize

- metrics_optional

每步写入 meta.steps[]：name, ms, ok, message。

7. API 规格（实现细节）

7.1 路由

- GET /health → {ok:true}

- GET / → 前端页面

- POST /api/process：multipart：file + 多个表单字段映射到 PipelineConfig

- （可选后置）POST /api/process_experimental：仅当你担心主接口字段膨胀时使用；默认不启用。

7.2 关键表单字段（最小集 + 可扩展）

- mode: gray_medical | dermoscopy

- max_side: int

- median_ksize: int（必须奇数校验）

- clahe_clip: float，clahe_tile: int

- use_tophat: bool，tophat_ksize: int

- detect_threshold: otsu | adaptive

- min_area, max_area（或比例字段二选一，固定一种写进 README）

- roi_margin_ratio: float

- segment_method: otsu_roi | region_grow | watershed

- grow_T, grow_G（区域生长）

- features（可用 JSON 字符串或拆成多个 bool 字段）：

  - return_debug（解释图进 extras）

  - enable_compare（后置）

  - enable_multiscale（后置）

7.3 CORS

开发期允许本地跨域（报告说明仅限本地演示）。

8. AI 分步交付计划（每个计划：可运行、可测、可中途改）

强制模板（每个计划 AI 输出必须包含）
1）目标/范围（不做什么） 2）可运行产物与启动命令 3）测试清单（≥8 条） 4）回归用例（第 9 章选 3 条） 5）可修改点/冻结点（接口字段哪些冻结） 6）已知风险

计划 A：可运行骨架（FastAPI + 静态页 + health）

- 运行：uvicorn app.main:app --reload --host 127.0.0.1 --port 8000

- 测试：/health 200；/ 打开页面；异常端口占用提示。

- 冻结：路由前缀 /api 不变。

计划 B：上传解码层（infrastructure）+ 元信息（不做分割）

- 运行：/api/process 先实现 stage=meta_only 或 cfg.stop_after=decode（二选一写死）

- 测试：合法图；损坏文件；非图像扩展名；超大图缩放；通道数正确。

- 冻结：POST /api/process 路径不变；返回 JSON 顶层字段名不变。

计划 C：domain 预处理纯函数 + pipeline 挂接前两步

- 运行：返回 pre_rgb 的 debug base64 到 extras.debug（可选开关）

- 测试：median 核非奇数拒绝；极端 clahe 不崩溃；输出无 NaN。

- 冻结：颜色转 RGB 规范。

计划 D：detect ROI（输出 roi + ROI 叠加图）

- 测试：全黑/全白图；无候选时 warnings 明确；roi margin 生效。

- 冻结：meta.roi 结构。

计划 E：segment ① otsu_roi 端到端（mask+overlay）

- 测试：掩膜全空/全满边界；后处理去小连通域；轮廓叠加正确。

- 冻结：mask 取值约定（0/255）。

计划 F：region_grow 接入 registry + 切换

- 测试：T 极端；G 开关；与方法①同图输出差异可观察。

- 冻结：segment_method 枚举值（新增可追加，不改语义）。

计划 G：watershed + 降级策略 + warnings

- 测试：markers 失败触发降级仍能 ok=true；warnings 非空。

- 冻结：降级策略写在 README（可改实现，但要有记录）。

计划 H：前端完整联调（fetch、loading、错误、下载）

- 测试：后端 500；连续上传；横竖分辨率；下载文件名合理。

- 冻结：主字段解析逻辑。

计划 I（可选加分/后置）：features.enable_compare 三方法拼图进 extras

- 测试：开关关闭时 extras 无 compare；开启时 panel 可显示。

- 冻结：主接口字段仍不变。

计划 J（可选）：批处理脚本 scripts/batch_run.py

- 测试：10 张图一张失败仍继续输出 CSV error 行。

- 冻结：调用 run_pipeline 唯一入口。

9. 基线回归包（每一步完成后至少跑这 3 类）

- 解码：任意 1 张正常 PNG + 1 张损坏文件（应结构化错误）。

- 参数校验：median_ksize=4（应拒绝）。

- 端到端小图：segment_method=otsu_roi 能返回 overlay/mask 非空字段（允许掩膜很“差”，但不能崩溃）。

（计划 H 后把 (1)(3) 扩成 8~10 条作为发布前检查表。）

10. 中途修改规则（给 AI/你自己的流程）

- 允许：调默认参数、改 UI、改种子策略、改降级阈值、增加 extras 内容。

- 不允许（除非同步更新 README 与测试）：改名 POST /api/process、改名主 JSON 顶层字段、改变 mask 语义（0/255 ↔ 0/1）而不全项目替换。

- 变更记录：任何接口语义变化，追加 CHANGELOG.md 一条（很短即可）。

11. 交付物清单

- 源码 + README.md（安装/启动/测试/参数说明/颜色约定）

- GET /docs 可展示接口（FastAPI 自带）

- 示例输入输出（报告截图）

- 实验记录（CSV 或表格截图）

12. 风险与对策（需求层先写）

- 光照不均：CLAHE + 顶帽 + ROI。

- 分水岭过分割：markers 约束 + 降级。

- 无金标准：定量部分用稳定性/代理指标并在报告声明边界。

如果你下一步要我把 **“计划 A~H 的逐条 Agent 提示词（复制粘贴即可，含目录与验收表）”**单独再输出一份（更像任务书而不是需求说明书），你回复：默认 mode 用 gray_medical 还是 dermoscopy 即可；我按你的默认模式把检测分支的默认参数也写进每步提示词里。